|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB | Enunciado de la historia | | | | | | | Criterios de aceptación | | | | | | |  |  |
| Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | | Razón / Resultado | | Número (#) de escenario | | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | | Evento | | Resultado / Comportamiento esperado | | Prioridad | Dependencia |
| **1** | Como  Usuario | Quiero registrarme. | | para comenzar a utilizar el sistema | | TK-01 | | Crear base de datos | Para tener la información organizada de modo que pueda ser filtrada fácilmente para encontrar datos concretos | | Desarrollo | | Almacenar y organizar los datos del proyecto. | | ALTA |  |
| TK-02 | | Crear interfaz web para registro de usuarios. | En caso que se desee iniciar sesión | | Se registra y acceder al sistema | |
| TK-03 | | Desarrollar lógica de conexión a base de datos desde la aplicación web | Diseño de la arquitectura de la aplicación | | Permite el registro | |
| TK-04 | | Desarrollar lógica para registro de credenciales desde la aplicación web. | Se puede acceder a la Base de Datos | |
| TK-05 | | Desarrollar lógica para persistencia de datos en backend | Acceso a base de datos desde la App | |
| TK-06 | | Desarrollar lógica para registro de credenciales en backend. | Registra Credencial para acceso | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **2** | Como usuario | quiero iniciar sesión | | Para acceder al sistema. | | TK-7 | | Crear interfaz web para inicio de sesión | Implementación de páginas de registro, inicio de sesión y cierre de sesión | | Desarrollo de Acceso al sistema | | Se logra acceder al sistema | | ALTA |  |
| TK-8 | | Desarrollar lógica para validación de credenciales desde la aplicación web |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **3** | Como paciente | Quiero consultar los servicios médicos disponibles. | | Para reservar turno | | TK-9 | | Crear interfaz web para consulta de servicios médicos | configurar el sistema | | Desarrollo | | Logra realizar reserva de turno | | ALTA |  |
| TK-10 | | Crear interfaz web para detalle de servicios médicos |  | |
| TK-11 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de servicios médicos disponibles desde la aplicación web. |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **4** | Como paciente | Quiero consultar la cartilla de profesionales. | | Para elegir especialista | | TK-12 | | Crear interfaz web para consulta de profesionales | Monitoreo y registro de actividad | | Desarrollo | | Accede al sistema para consulta | | ALTA |  |
| TK-13 | | Crear interfaz web para detalle de profesionales |  |
| TK-14 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de profesionales disponibles desde la aplicación web. |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **5** | Como paciente | reservar un turno | | para realizar una consulta médica. | | TK-15  TK-30 | | Desarrollar lógica para consulta de turnos disponibles.  Desarrollar lógica para reserva de turnos. | Se trabaja en la arquitectura de datos | | Desarrollo | |  | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **6** | Como paciente. | quiero consultar los turnos reservados | | para recordar la fecha y horarios asignados | | TK-32 | | Crear interfaz web de turnos | consulta utilizando la interfaz de usuario | | Desarrollo | | Accede al sistema para consulta | | ALTA |  |
| TK-33 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de turnos reservados. |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **7** | Como paciente | quiero cancelar turnos reservados | | para reservar otro o no | | TK-34 | | Desarrollar lógica para eliminación de turnos reservados | consulta utilizando la interfaz de usuario | | Desarrollo | | Accede al sistema para consulta y visualizacion | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **8** | Como profesional | quiero consultar los turnos asignados | | para organizar la agenda | | TK-18  TK-19 | | Crear interfaz web para consulta profesional de historial clínico.  Desarrollar lógica para consulta y listado de turnos asignados. | consulta utilizando la interfaz de turnos | | Desarrollo | | Accede al sistema para consulta | | ALTA |  |
| **9** | Como profesional | quiero consultar la historia clinica de un paciente | | Para realizar la evaluación | | TK-20 | | Crear interfaz web para consulta profesional de historial clínico, desarrollando lógica para consulta de historial médico desde la aplicación web. | Consulta utilizando la interfaz de usuario paciente. | | Desarrollo | | Accede al sistema para la visualización | | ALTA |  |
| **10** | Como paciente | quiero consultar el historial clínico | | para recordar mi turno. | | TK-21  TK-22 | | Crear interfaz web para visualizar historial médico.  Desarrollar lógica para consulta de historial médico desde la aplicación web. | Consulta utilizando la interfaz de usuario paciente | | Desarrollo | | Accede al sistema para consulta | | ALTA |  |
| **12** | Como profesional | quiero cancelar turnos asignados | | para poder asignarlos otro día y horario en caso de no poder realizar la atención. | | TK-46  TK-47 | | Desarrollar lógica para eliminación de turnos asignados.  Desarrollo de lógica para aviso de cancelación al paciente. | Consulta utilizando interfaz usuario médico | | Desarrollo | | Accede al sistema para visualización y modificación | | ALTA |  |
| **13** | Como profesional | quiero consultar la historia clínica de un paciente | | para realizar la evaluación de la atención | | TK-48  TK-49 | | Crear interfaz web para consulta profesional de historial clínico.  Desarrollar lógica para consulta profesional de historial clínico. | Consulta utilizando interfaz médico | | Desarrollo | | Accede al sistema para visualización | | ALTA |  |
| **14** | Como profesional | quiero modificar el historial clínico de un paciente | | para incorporar los datos de la evaluación del día. | | TK-50 | | Desarrollar lógica para modificación de historial clínico | Implementar lógica en interfaz médico | | Desarrollo | | Accede al sistema para visualización y modificación | | ALTA |  |
| **17** | Como administrador | Quiero consultar, agregar, modificar y eliminar servicios. | | para obtener una buena administración de datos al momento de usar la aplicación. | | TK-62  TK-56  TK-57  TK-58  TK-59  TK-60  TK-61  TK-62 | | CRUD de especialidad.  CRUD de usuarios.  CRUD de pacientes.  CRUD de médicos.  CRUD de turnos.  CRUD de pago.  CRUD de consulta.  CRUD de atiende. | Implementa la arquitectura de Django | | Desarrollo | | Accede al sistema para modificación de datos. | | ALTA |  |
| **18** |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **19** | Como usuario | quiero navegar por la interfaz de manera intuitiva | | para encontrar rápidamente la información que necesito | | TK-72  TK-73  TK-74  TK-75  TK-76  TK-84  TK-77  TK-78  TK-79  TK-80  TK-81  TK-82  TK-83 | | Routing Landing page.  Routing Registrarse.  Routing Iniciar Sesión.  Routing Inicio.  Routing Profesionales.  Routing Profesional detalle.  Routing Servicios.  Routing Servicio detalle.  Routing Pago del servicio.  Routing Nosotros.  Routing Contacto.  Ruta protegida a la navegación en base al usuario autenticado/autorizado.  Definición de la Api Rest y los endpoints necesarios para las funcionalidades. | Se trabaja en la navegabilidad de las rutas. | | Desarrollo | | Se logra acceder al sistema para navegar por las interfaces | | ALTA |  |
| **20** | Como usuario | quiero conocer sobre los desarrolladores del proyecto | | para poder contactarme | | TK-70  TK-64 | | Componente para nosotros.  Componente para contacto.  Componente landing page. | Consulta la interfaz de los desarrolladores | | Desarrollo | | Se logra acceder para contactarse. | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |

| APP |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enunciado de la historia | | | | | | | Criterios de aceptación | | | | | | |  |  |
| Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | | Razón / Resultado | | Número (#) de escenario | | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | | Evento | | Resultado / Comportamiento esperado | | Prioridad | Dependencia |
| 1 | Como  Usuario | Quiero registrarme. | | para comenzar a utilizar el sistema | | TK-01 | | Crear Activity para registro de usuarios | obtener y almacenar información de usuario | | Desarrollo | | Almacenar y organizar los datos del proyecto. | | ALTA |  |
| TK-02 | | Desarrollar lógica de conexión a base de datos desde la aplicación móvil . |  | | Se registra y accede al sistema | |
| TK-03 | | Desarrollar lógica de conexión a base de datos desde la aplicación mobile |  | | Permite el registro | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | Como usuario | quiero iniciar sesión | | para acceder al sistema | | 4 | | Crear activity para inicio de sesión | Ingreso al sistema | | Desarrollo | | Accede al sistema | | ALTA |  |
| 5 | | Desarrollar lógica para validación de credenciales desde la aplicación móvil. |
| 6 | | Desarrollar lógica para validación de credenciales en backend |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | Como paciente | quiero consultar los servicios médicos disponibles. | | para solicitar la reserva del turno. | | 7 | | Crear activity para consulta de servicios médicos | Accede a consulta | | Desarrollo | | Logra consultar servicios | | ALTA |  |
| 8 | | Crear activity para detalle de servicios médicos |
| 9 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de servicios médicos disponibles desde la aplicación móvil |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | Como paciente | quiero consultar la cartilla de profesionales | | para ver el perfil de cada especialista. | | 10 | | Crear activity para consulta de profesionales | Implementa la lógica para obtener la información | | Desarrollo | | Logra consultar cartilla | | ALTA |  |
| 11 | | Crear activity para detalle de profesionales |  |
| 12 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de profesionales disponibles desde la aplicación móvil. |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | Como paciente | quiero reservar un turno | | para realizar una consulta médica | | 13 | | Crear activity para consulta y selección de turnos disponibles | Accede al sistema para obtener información | | Desarrollo | | Logra realizar consulta medica | | ALTA |  |
| 14 | | Crear activity para confirmación de turno seleccionado |  | |  |
| 15 | | Crear activity para aviso de registro exitoso. |  | |  |
| 16 | | Desarrollar lógica para consulta de turnos disponibles |  | |  |
| 17 | | Desarrollar lógica para reserva de turnos |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | Como paciente. | quiero consultar los turnos reservados | | para recordar la fecha y horario asignados. | | 18 | | Crear activity para detalle de turnos reservados | Accede al sistema para obtener información | | Desarrollo | | Logra acceder al sistema para consulta | | ALTA |  |
| 19 | | Crear activity para detalle de turnos reservados |  | |  |
| 20 | | Desarrollar lógica para consulta y listado de turnos reservados |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 7 | Como paciente | quiero cancelar turnos reservados | | para asignarle ese lugar a otra persona. | | 21 | | Desarrollar lógica para eliminación de turnos reservados | Accede al sistema para obtener cambiar información | | Desarrollo | | Logra acceder al sistema para realizar cambio | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 8 | Como paciente | quiero enterarme si un profesional ha cancelado mi turno | |  | | 22 | | Desarrollar lógica para aviso de turnos cancelados | Accede al sistema para obtener información | | Desarrollo | | Logra acceder al sistema para consulta | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 9 | Como paciente | quiero consultar el historial clínico. | | para descargarlo e imprimirlo | | 23 | | Crear activity para visualizar el historial médico | Consulta a la Base de Datos | | Desarrollo | | Logra acceder al sistema para consulta | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | | 24 | | Desarrollar lógica para consulta de historial médico desde la aplicación móvil. | Accede al sistema para obtener información | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 10 | Como paciente | quiero contactarme con la administración del sistema. | | para realizar consultas | | 25 | | Crear activity de contacto | Accede al sistema para obtener información | | Desarrollo | | Logra conectarse con la administración del sistema | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | | 26 | | Desarrollar lógica para envío de consultas desde la aplicación móvil. |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 11 | Como profesional. | quiero cancelar turnos asignados | | para cualquier turno que no pueda recibir. | | 27 | | Desarrollar lógica para eliminación de turnos asignados | Accede al sistema para cambiar información | | Desarrollo | | Logra acceder al sistema para cancelar turno | | ALTA  ALTA |  |
|  |  |  | |  | | 28 | | Desarrollo de lógica para aviso de cancelación al paciente |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | Como profesional | quiero consultar la historia clínica de un paciente. | | para realizar la evaluación | | 29 | | Desarrollar lógica para consulta profesional de historial clínico | Consulta a la Base de Datos | | Desarrollo | | Se accede al sistema para consulta | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 13 | Como profesional | quiero modificar el historial clínico de un paciente | | para registrar sus avances clinicos. | | 30 | | Desarrollar lógica para modificación de historial clínico | Accede al sistema para cambiar o dar información | | Desarrollo | | Se accede al sistema para realizar modificaciones | | ALTA |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |